1. Product Backlog

| ID | User Story | Опис функціональності | Категорія | Пріоритет | Story Points | Спринт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | Як система, я хочу підключитися до БД | Налаштування MongoDB (Motor) та Pydantic-моделей | Базові | Must | 5 | 1 |
| PB-02 | Як адмін, я хочу реєструвати персонал | Створення користувачів із хешуванням паролів (bcrypt) | Базові | Must | 5 | 1 |
| PB-03 | Як користувач, я хочу увійти в систему | Логін та генерація JWT-токенів | Базові | Must | 5 | 1 |
| PB-04 | Як лікар, я хочу відкривати медкартки | Реалізація маршруту створення MedicalRecord | Базові | Must | 8 | 1 |
| PB-05 | Як лікар, я хочу виписувати призначення | Додавання Prescription до активної картки | Необхідні | Should | 8 | 2 |
| PB-06 | Як медсестра, я хочу бачити список завдань | Отримання списку PENDING призначень | Необхідні | Should | 5 | 2 |
| PB-07 | Як медсестра, я хочу відмічати виконання | Зміна статусу призначення на COMPLETED | Необхідні | Should | 3 | 2 |
| PB-08 | Як лікар, я хочу виписувати пацієнта | Зміна статусу картки на DISCHARGED | Необхідні | Should | 5 | 2 |
| PB-09 | Як користувач, я хочу зручно переглядати списки | Пагінація та фільтрація списків у БД | Додаткові | Could | 5 | 3 |
| PB-10 | Як система, я хочу контролювати доступ | Налаштування RBAC (рольова модель доступу) | Додаткові | Could | 8 | 3 |
| PB-11 | Як адмін, я хочу деактивувати профілі | "М'яке видалення" (soft-delete) користувачів | Додаткові | Could | 3 | 3 |
| PB-12 | Як система, я хочу перевіряти логіку | Написання модульних тестів (pytest) | Додаткові | Could | 8 | 3 |
| PB-13 | Як пацієнт, я хочу завантажити виписку | Агрегація діагнозу та ліків в єдиний Summary | Розширені | Won't | 8 | 4 |
| PB-14 | Як адмін, я хочу бачити звіти | Статистика навантаження лікарів (Aggregation) | Розширені | Won't | 8 | 4 |
| PB-15 | Як система, я хочу бути розгорнутою | Контейнеризація через Docker та Docker Compose | Розширені | Won't | 5 | 4 |
| PB-16 | Як розробник, я хочу мати документацію | Фіналізація Swagger та README | Розширені | Won't | 3 | 4 |

SPRINT BACKLOGS

Sprint 1: Базові можливості (Фундамент та Безпека)

Мета: Створити архітектуру застосунку, налаштувати підключення до бази даних та забезпечити повний контур безпеки (автентифікацію та авторизацію).

- Task 1.1: Проєктування бази даних. Налаштування асинхронного підключення до MongoDB (Motor) та створення Pydantic-моделей для сутностей.

- Task 1.2: Безпека даних користувачів. Інтеграція бібліотеки passlib для хешування паролів за алгоритмом bcrypt та розробка маршруту реєстрації (POST /admin/users).

- Task 1.3: Автентифікація. Розробка маршруту логіну (POST /auth/login), генерація та валідація JWT-токенів.

- Task 1.4: Рольова модель доступу (RBAC). Створення залежностей (Dependencies) у FastAPI для перевірки прав доступу користувачів відповідно до їхньої ролі (Admin, Doctor, Nurse, Patient).

Sprint 2: Необхідні можливості (Медичний документообіг)

Мета: Реалізувати основну бізнес-логіку взаємодії персоналу та ведення медичних записів пацієнтів.

- Task 2.1: Відкриття історії хвороби. Розробка маршруту POST /records/ для створення нової медичної картки (MedicalRecord) при госпіталізації та зміни даних в ній.(адмін створює)

- Task 2.2: Призначення лікування. Створення моделі Prescription та маршруту POST /prescriptions/ для додавання ліків або процедур до активної картки.(створює доктор)

- Task 2.3: Робочий простір медсестри. Реалізація виводу невиконаних процедур та ендпоінта для зміни їх статусу на COMPLETED.

- Task 2.4: Виписка пацієнта. Розробка ендпоінта PATCH /records/{id}/discharge для закриття картки та додавання фінальних рекомендацій лікаря.

Sprint 3: Додаткові можливості (Оптимізація та Контроль)

Мета: Вдосконалити обробку запитів, підвищити стабільність системи та додати інструменти для зручної роботи з даними.

- Task 3.1: Фільтрація та пагінація. Додавання параметрів запиту (Query) для швидкого пошуку пацієнтів та посторінкового виводу довгих списків.

- Task 3.2: Глобальна обробка помилок. Налаштування Exception Handlers для повернення коректних HTTP статус-кодів (400, 403, 404) та зрозумілих повідомлень про помилки.

- Task 3.3: Деактивація профілів. Впровадження "м'якого видалення" (soft-delete) для збереження цілісності історичних медичних записів при звільненні персоналу.

- Task 3.4: Модульне тестування. Написання автоматизованих тестів (через pytest та httpx) для перевірки надійності ключових CRUD-операцій.

Sprint 4: Розширені можливості (Аналітика та Інфраструктура)

Мета: Підготувати систему до впровадження, додавши інструменти аналітики та налаштувавши середовище розгортання.

- Task 4.1: Генератор медичних виписок. Створення запиту MongoDB Aggregation для об'єднання діагнозу та виконаних процедур у фінальний документ.

- Task 4.2: Модуль адміністративної звітності. Розробка ендпоінта для підрахунку активних пацієнтів та аналізу навантаження на лікарів.

- Task 4.3: Контейнеризація проєкту. Написання конфігураційних файлів Dockerfile та docker-compose.yml для швидкого розгортання бази даних і бекенду.

- Task 4.4: Документація API. Фінальне налаштування Swagger UI (теги, описи ендпоінтів) та підготовка інструкції README.md.

3. Тест-кейси (Acceptance Testing)

Надаю повну зведену таблицю тест-кейсів. Вона охоплює всі ключові сценарії використання системи, включаючи перевірку безпеки, бізнес-логіки та обробки помилок, і повністю готова для використання у звітній документації.

Зведена таблиця тест-кейсів (Acceptance Testing)

| ID | Назва тест-кейсу | Передумови | Кроки тестування | Очікуваний результат (Acceptance Criteria) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-AUTH-01 | Реєстрація персоналу | Обліковий запис Адміністратора активний. | 1. Відправити POST /admin/users із даними нового лікаря. | 201 Created. Пароль у БД збережено у вигляді хешу, встановлено роль DOCTOR. |
| TC-AUTH-02 | Валідація даних при реєстрації | Адміністратор авторизований у системі. | 1. Відправити POST /admin/users із некоректним форматом email (без символу @). | 422 Unprocessable Entity. Запит відхилено моделлю Pydantic із вказівкою на помилку валідації. |
| TC-AUTH-03 | Логін та отримання токена | Обліковий запис користувача існує в базі даних. | 1. Відправити POST /auth/login із дійсними обліковими даними. | 200 OK. У тілі відповіді наявний access_token (JWT) для подальшої авторизації. |
| TC-SEC-01 | Перевірка прав доступу (RBAC) | Авторизовано користувача з роллю PATIENT. | 1. Відправити запит GET /admin/users для отримання списку персоналу. | 403 Forbidden. Доступ заблоковано механізмом перевірки ролей (Dependencies). |
| TC-ADMIN-01 | Деактивація профілю | Адміністратор авторизований. Профіль лікаря існує у БД. | 1. Відправити PATCH /admin/users/{id}/deactivate. | 200 OK. Поле is_active змінено на false без фізичного видалення документа з колекції. |
| TC-REC-01 | Відкриття медичної картки | Користувач авторизований як DOCTOR. | 1. Відправити POST /records/ із вказанням ID зареєстрованого пацієнта. | 201 Created. Запис створено в базі, автоматично встановлено статус ACTIVE. |
| TC-REC-02 | Виписка пацієнта | Картка має статус ACTIVE. Лікар авторизований. | 1. Відправити PATCH /records/{id}/discharge із текстом рекомендацій. | 200 OK. Статус картки змінено на DISCHARGED. Збережено дату виписки та текст рекомендацій. |
| TC-SUM-01 | Генерація медичної виписки | Пацієнт виписаний. У системі наявні виконані процедури. | 1. Відправити GET /records/{id}/summary від імені пацієнта. | 200 OK. Відповідь містить агреговані дані: заключний діагноз та масив виконаних призначень. |
| TC-PRES-01 | Виконання призначення | Існує призначення зі статусом PENDING. Авторизована NURSE. | 1. Відправити PATCH /prescriptions/{id}/status. | 200 OK. Статус призначення змінено на COMPLETED, зафіксовано точний час виконання. |
| TC-PRES-02 | Блокування нових призначень | Картка має статус DISCHARGED. Лікар авторизований. | 1. Спроба відправити POST /prescriptions/ для закритої картки. | 400 Bad Request. Система повертає помилку про неможливість призначення лікування після виписки. |
| TC-PRES-03 | Фільтрація списку завдань | У базі є призначення з різними статусами. Авторизована NURSE. | 1. Відправити GET /prescriptions/board?status=PENDING. | 200 OK. Масив відповіді містить виключно ті медичні процедури, які очікують на виконання. |